DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E L’AFFIDATARIO PER VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART 26 DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTI IL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DELL’ISTITUTO “T. BUZZI” DI PRATO (PO).
CUP I31D21000050001 .

L’anno ______________ ( ), il giorno __________ ( ) del mese di ___________;
TRA
La Dott.ssa Rossella Bonciolini nata a Pistoia il 02/11/1966, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Prato con sede in Prato, Via Ricasoli n. 25 (C.F. 92035800488) il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Rappresentante Legale in nome e per conto della Provincia di Prato,
E
 ________________________________, d’ora in poi citato come “affidatario”;
VISTI:
- il DPR 207/10;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
## la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
PREMESSO:
- che con Determina n. ____________ è stato disposto l’affidamento dell’incarico in oggetto;
- che l’affidatario sopra menzionato ha accettato l’incarico;
si conviene e si stipula quanto segue:
# Oggetto dell’incarico
L’incarico ha ad oggetto i servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti nella verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art 26 del Dlgs 50/2016 riguardanti il progetto di messa in sicurezza e efficientamento energetico delle coperture e delle facciate dell’istituto “T.Buzzi” di Prato (PO). Le attività specifiche richieste sono precisate art 2 e art 3 del capitolato tecnico prestazionale, allegato al presente disciplinare e facente parte integrante dello stesso.
# Obblighi legali
L'Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dai documenti dalla stessa richiamati, è altresì obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’affidamento. L'Affidatario è tenuto all’osservanza degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Prato, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 326 del 30.12.2013 e pubblicato sul sito internet dell’ente, nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina www.trasparenza.provincia.prato.it, pena, in caso di grave violazione accertata dalla Provincia e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013.
Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento del servizio, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione provinciale.
L'Affidatario è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
# Durata dell’incarico - Ritardi
Le attività oggetto dell’incarico di cui all’art. 1, salvo dilazioni non imputabili all’affidatario, dovranno essere svolte nei tempi previsti all’art. 6 del capitolato tecnico prestazionale. Per quanto riguarda le penali applicabili in caso di ritardo nell’esecuzione presente appalto si rimanda al medesimo all’art. 6 del capitolato tecnico prestazionale
# Impegni reciproci delle Parti
L'Affidatario svolgerà la propria prestazione d’intesa con il RUP nominato dall'Amministrazione al quale dovrà riferire e consegnare, ogni volta che ne verrà richiesto, i risultati dell'attività svolta. L'Affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente disciplinare, nonché delle indicazioni impartite dalla Provincia.
L'Affidatario dovrà far presente al RUP evenienze o emergenze che possano verificarsi nella conduzione dell’incarico. Si impegna altresì a partecipare alle riunioni concordate con il RUP per illustrare lo stato di avanzamento delle prestazioni oggetto dell'incarico.
La Provincia avrà cura di fornire all'Affidatario tutti i riferimenti e supporti cartografici, grafici, tecnici ed ogni documentazione pertinente e disponibile in suo possesso, utile per un efficace svolgimento del lavoro affidato.
# Rispetto delle Leggi - Responsabilità dell’affidatario
L’affidatario assume a decorrere dalla stipula della presente convenzione l’obbligo di dare adempimento al proprio incarico con la giusta diligenza. Esso è responsabile verso l’Amministrazione Provinciale dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni nello svolgimento delle operazioni ad oggetto di tale convenzione.
L’affidatario deve essere munito, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per la durata delle attività.
L’affidatario si obbliga, altresì, a pena di nullità assoluta del presente atto, al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
a tale riguardo si indica il CIG
# Corrispettivo per le prestazioni professionali
L’onorario per l’incarico oggetto della presente convenzione, comprensivo di tutte le prestazioni contemplate, è stabilito in complessivi €_____________## comprensivi di ogni onere e spesa compresa INARCASSA e IVA, di cui €_____________## per oneri professionali e spese, €_________## per INARCASSA (4%) e €__________## per IVA (22%).
L’importo sopra indicato è comprensivo di spese, oneri e quant’altro eventualmente necessario all’assolvimento dell’incarico, incluse le spese professionali e amministrative strettamente connesse . La Provincia di Prato corrisponderà un solo compenso, anche se l'affidatario dovesse giovarsi di interventi di altri tecnici specialistici. In tale caso, l’Amministrazione si dichiara estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Professionista intenda o debba avvalersi, nel rispetto della normativa vigente.
Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'Affidatario si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa per il servizio di cui trattasi.
# Cauzione e Assicurazioni
Prima della stipula del presente contratto, con nota prot. _________ del ______________, sono state presentate la cauzione definitiva, pari ad € ____________# nei modi stabiliti dall’art. 103 e dall’ art. 93 comma 7 del D.Lgs. 59/2016, mediante garanzia fidejussoria ___________ rilasciata ____________________ in data __________ e copia della polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza n. _______________, rilasciata ________________ in data __________. La cauzione definitiva verrà svincolata a seguito della liquidazione del presente contratto.
# Proprietà del progetto
Gli elaborati prodotti e quanto altro inerente, resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta.
# Modificazioni del progetto richieste dalla Provincia
Il Professionista si obbliga ad introdurre nel lavoro prodotto richiamato nell’articolo 1, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al programma suddetto in ragione di un’insufficiente o errata previsione, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di stesura di esso, l’affidatario risponderà personalmente nei confronti del committente per un importo pari ai costi della ulteriore stesura del programma e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.
# Clausole
Le parti convengono che la Provincia di Prato potrà recedere dal presente rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione al progettista da inoltrarsi a mezzo raccomandata R/R con 30 (trenta) giorni di preavviso, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione. Tale decisione non comporterà il sorgere di alcun diritto al risarcimento dei danni in capo all'incaricato. Questo avrà diritto ai sensi dell'art.2227 del Codice Civile al pagamento, in relazione al prezzo stabilito nel presente contratto, dei lavori sino a quell'epoca eseguiti. L’affidatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta fino a quel momento. La Provincia di Prato dovrà liquidare all’affidatario tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.
L’Amministrazione ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte dell’affidatario, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alla fase progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.
Ove sul progetto non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, per accertato e grave difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento al tecnico incaricato non sarà dovuto alcun compenso e l’Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico.
# Controversie
Ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.M. 145/2000 tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno demandate, ai sensi dell’art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale di Prato.
# Spese
Le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a totale carico dell’affidatario.
# Informativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Prato con sede coma sopra, sito web www.provincia.prato.it contattabile tramite pec provinciadiprato@postacert.toscana.it o tel 05745341 Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite i seguenti recapiti: email consulenza@entionline; pec professionisti@pec.ncpg.it; tel 0376803074.
# Norme in materia di anticorruzione e trasparenza
L'Affidatario dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Prato nei confronti della Società dallo stesso rappresentato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto posto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012). Le violazioni delle suddette norme potranno comportare la risoluzione in danno ex art.1456 c.c. L'Affidatario dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, pubblicamente consultabile da chiunque.
***
Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Prato
___________________

l’Affidatario
______________________
DOCUMENTI ALLEGATI E FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DISCIPLINARE:
- CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.